AUDITORIA TÉCNICA DO PROJETO

Benchmark de Solvers NLP — COCONUT Library 1 & AMPL-NLP

Gerado automaticamente em 22 de maio de 2026

## Sumário Executivo

Este relatório apresenta a auditoria técnica completa do projeto de benchmark de otimização matemática NLP. O projeto está funcionalmente avançado: todos os 240 modelos GAMS (COCONUT Library 1) estão convertidos para JuMP/Julia, os solvers Ipopt (240/240) e Optim-proxy (240/240) estão com execução completa, e MadNLP está parcialmente concluído (109/240 no arquivo dedicado, 194/240 no arquivo histórico). Pontos críticos remanescentes: NLopt executou apenas 6 problemas, UnoSolver apenas 43; o arquivo resultados_coconut.csv contém dados duplicados com esquemas inconsistentes (linhas com e sem aspas de duas execuções distintas); o benchmark AMPL está praticamente não iniciado (2 resultados); e a coluna Iteracoes está ausente nos CSVs de MadNLP, NLopt e UnoSolver.

# 1. Mapeamento Estrutural do Projeto

## 1.1 Árvore Resumida do Projeto

otimizacao/
├── dados_ampl/            116 arquivos .mod  (AMPL originais)
├── dados_gams/            240 arquivos .gms  (GAMS originais)
├── modelos_jump/          116 arquivos .jl   (conversão AMPL → JuMP)
├── modelos_jump_gams/     240 arquivos .jl   (conversão GAMS → JuMP)
├── modelos_jump_erros/      1 arquivo .jl    (NARX_CFy.jl — com erro)
├── resultados/
│   ├── resultados_Ipopt.csv        240 problemas ✅
│   ├── resultados_MadNLP.csv       109 problemas ⚠️
│   ├── resultados_coconut.csv      723 linhas (dados mistos ⚠️)
│   └── resultados_ampl.csv           2 problemas ❌
├── scripts_automacao/
│   ├── executar_coconut.jl         ← script principal COCONUT ✅
│   ├── executar_coconut_robusto.jl ← versão multi-processo (legacy)
│   ├── executar_experimentos.jl    ← script AMPL (não executado ❌)
│   ├── 02_batch_runner.jl          ← versão anterior (superada)
│   ├── converter_ampl.py           ← conversor AMPL via API Claude ✅
│   ├── converter_ampl_jump.py      ← conversor AMPL alternativo
│   ├── converter_determinisico.py  ← conversor GAMS determinístico
│   ├── converter_gams_pendentes.py ← conversor GAMS pendentes
│   ├── converter.py                ← VAZIO (0 bytes) ❌
│   ├── baixar_ampl.py              ← download AMPL
│   ├── baixar_benchmarks_gams.py   ← download GAMS
│   ├── gerar_lotes.py              ← geração de lotes para API
│   ├── gerar_respostas.py          ← chamada API Claude em lote
│   └── processar_respostas.py      ← processamento de respostas
├── prompts_claude/        24 arquivos lote_01..24.txt
├── respostas_claude/      22 arquivos lote_02..22_resposta.txt
├── .venv/                 Ambiente Python (>1600 arquivos)
├── gabarito_solucoes.csv  262 linhas — soluções de referência f*
├── convert_ampl_to_jump.py← conversor AMPL na raiz (possível duplicata)
├── modelos_nao_encontrados.txt (12 IDs de modelos não encontrados)
└── .git/                  Repositório Git ativo

## 1.2 Classificação dos Arquivos por Categoria

| Categoria | Qtd | Descrição / Arquivos-Chave |
| --- | --- | --- |
| Scripts Julia (.jl) | 361 | 116 modelos AMPL, 240 modelos GAMS, 5 scripts de automação |
| Scripts Python (.py) | 1664* | ~1640 no .venv; 10 scripts de projeto (conversão, download, lotes) |
| Modelos AMPL (.mod) | 116 | dados_ampl/ — modelos originais AMPL-NLP (47 + extras) |
| Modelos GAMS (.gms) | 240 | dados_gams/ — COCONUT Library 1 com status 2 ou 13 |
| Resultados (CSV) | 4 | Ipopt (240), MadNLP (109), coconut (misto), ampl (2) |
| Gabarito de Referência | 1 | gabarito_solucoes.csv — 256 problemas com f* definido (de 262 linhas) |
| Prompts / Respostas API | 46 | prompts_claude/lote_01..24 + respostas_claude/lote_02..22 (workflow histórico) |
| Ambiente Python (.venv) | >1600 | Dependências: anthropic, requests, bs4, httpx, pydantic — pode ser regenerado |
| Notebooks (.ipynb) | 0 | Nenhum notebook encontrado |
| Arquivos Suspeitos/Vazios | 2 | converter.py (0 bytes); modelos_nao_encontrados.txt (12 IDs sem modelo) |
| Arquivos na Raiz (inconsistente) | 2 | convert_ampl_to_jump.py (possível duplicata de converter_ampl_jump.py); gabarito_solucoes.csv |

*Nota: ~1640 dos 1664 .py são do .venv (dependências). Scripts de projeto: 10 arquivos.

## 1.3 Inconsistências Estruturais Detectadas

- API Key hardcoded em converter_ampl.py (linha CHAVE_API = "sk-ant-api03-...") — RISCO DE SEGURANÇA. Deve usar variável de ambiente exclusivamente.

- convert_ampl_to_jump.py na raiz do projeto — função potencialmente duplicada de scripts_automacao/converter_ampl_jump.py. Necessita comparação.

- resultados_coconut.csv contém dados de duas execuções distintas: linhas antigas com aspas (executar_coconut_robusto.jl) e linhas novas sem aspas (executar_coconut.jl), causando duplicidade de registros e esquema heterogêneo.

- Coluna Iteracoes presente apenas em resultados_Ipopt.csv — ausente em MadNLP, NLopt, UnoSolver, Optim. Impede comparação direta de iterações entre solvers.

- modelos_jump_erros/ contém apenas 1 arquivo (NARX_CFy.jl) — pasta potencialmente subutilizada ou de triagem manual.

- lote_01_resposta.txt ausente em respostas_claude/ (sequência começa em lote_02). Indica possível perda ou processamento direto do lote 01.

# 2. Faxina Técnica — Identificação de Lixo

| Arquivo / Diretório | Motivo | Classificação | Risco da Remoção |
| --- | --- | --- | --- |
| .venv/ | Ambiente Python regenerável com pip/requirements | SEGURO | Nenhum — recriar com: python -m venv .venv && pip install anthropic requests bs4 |
| scripts_automacao/converter.py | Arquivo vazio (0 bytes). Nunca foi populado. | SEGURO | Nenhum — arquivo sem conteúdo. |
| scripts_automacao/02_batch_runner.jl | Superado por executar_coconut.jl (mais completo, com warmup e gap) | REVISAR | Baixo — mas verificar se há lógica única (NLopt usa LD_LBFGS vs LD_SLSQP no novo script) |
| prompts_claude/ (24 arquivos) | Workflow histórico de conversão via API. Conversão já concluída. | REVISAR | Baixo — preservar para rastreabilidade científica (reprodutibilidade) |
| respostas_claude/ (22 arquivos) | Respostas brutas da API. Modelos já extraídos para modelos_jump_gams/ | REVISAR | Médio — são os "logs" da conversão; preservar para auditoria |
| resultados_coconut.csv | Dados duplicados: linhas com/sem aspas de 2 execuções distintas (723 = ~482 únicos + duplicatas) | SUBSTITUIR | Alto — não remover; consolidar em arquivo limpo e arquivar o original |
| executar_coconut_robusto.jl | Versão de processo filho (legacy). Gerou as linhas com aspas do resultados_coconut.csv | MANTER | Preservar — pode ser necessário para modelos com crash de solver |
| convert_ampl_to_jump.py (raiz) | Possível duplicata de converter_ampl_jump.py. Localização incorreta (deveria estar em scripts_automacao/) | REVISAR | Baixo — comparar conteúdo com converter_ampl_jump.py antes de mover/remover |
| modelos_jump_erros/NARX_CFy.jl | Modelo com erro de conversão. Necessita revisão manual. | MANTER | Preservar — pendente correção manual ou exclusão justificada |

## 2.1 Script Python de Faxina (DRY-RUN)

O script cleanup_dryrun.py (gerado separadamente neste relatório) implementa a faxina segura com pathlib + shutil, logs detalhados e confirmação interativa antes de qualquer exclusão real. Execute com python cleanup_dryrun.py para visualizar o que seria removido, e python cleanup_dryrun.py --execute para execução real.

# 3. Auditoria Técnica do Pipeline

## 3.1 Status por Componente do Pipeline

|  | Componente | Status | Observação Técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | Extração GAMS (240 modelos) | COMPLETO | dados_gams/ com 240 .gms. Conversão 100% para modelos_jump_gams/ |
| ✅ | Extração AMPL (116 modelos) | COMPLETO | dados_ampl/ com 116 .mod. Conversão 100% para modelos_jump/ |
| ✅ | Tradução GAMS → JuMP | COMPLETO | 240 arquivos .jl em modelos_jump_gams/. Qualidade verificada em amostragem. |
| ✅ | Tradução AMPL → JuMP | COMPLETO* | 116 arquivos .jl. *1 modelo com erro (NARX_CFy.jl) em pasta separada. |
| ✅ | Execução Ipopt — COCONUT | COMPLETO | 240/240 problemas. 176 LOCALLY_SOLVED (73,3%), 44 ERRO: LoadError, 8 ITERATION_LIMIT. |
| ⚠️ | Execução MadNLP — COCONUT | PARCIAL | 109/240 no arquivo dedicado. 194/240 no resultados_coconut.csv (legado). Falta completar. |
| ⚠️ | Execução NLopt — COCONUT | INCOMPLETO | Apenas 6 problemas executados (2,5%). Provável crash ou interrupção prematura. |
| ⚠️ | Execução UnoSolver — COCONUT | INCOMPLETO | 43/240 (17,9%). Execução interrompida. Necessita re-run. |
| ⚠️ | Execução Optim — COCONUT | PROXY | 240/240. ATENÇÃO: Optim usa Ipopt como proxy. Resultados = duplicata do Ipopt. Não é benchmark independente. |
| ❌ | Execução AMPL benchmark | NÃO INICIADO | resultados_ampl.csv com apenas 2 linhas (2 erros). executar_experimentos.jl não foi rodado. |
| ⚠️ | Cálculo do Gap de Otimalidade | PARCIAL | Implementado em executar_coconut.jl. 151/240 com gap calculado para Ipopt. 52 sem f* no gabarito. |
| ❌ | Geração de Tabelas e Gráficos | AUSENTE | Nenhum script de análise/visualização identificado. Etapa completamente faltante. |
| ❌ | Relatório Final | AUSENTE | Nenhum rascunho de relatório acadêmico encontrado no diretório. |

## 3.2 Diagnóstico dos ERRO: LoadError

44 problemas retornam ERRO: LoadError com Ipopt, recebendo tempo de 300s (timeout). A inspeção de camshape100.jl revela que o arquivo é sintaticamente válido e usa @variables(model, begin ... end) com bounds e start values. A causa provável dos LoadErrors é dupla:

- Uso de @NLconstraint (sintaxe legada da API NLPExt do JuMP) — depreciada em versões recentes do JuMP (≥ v1.15). O script executor injeta o modelo mas a API mudou.

- Problemas de expressão muito longas (ex: abel.jl contém @NLconstraint com expressões de centenas de caracteres) que podem gerar stack overflow no parser.

Os 9 problemas do tipo ex8_3_* são os mais afetados, todos com LoadError — suspeita de uso de operadores não suportados na versão Julia/JuMP atual.

## 3.3 Gargalos e Riscos Identificados

- NLopt: algoritmo inconsistente entre scripts — LD_SLSQP em executar_coconut.jl vs LD_LBFGS em 02_batch_runner.jl. Apenas LD_SLSQP suporta restrições gerais (NLP); LD_LBFGS ignora restrições de igualdade/desigualdade. Usar LD_SLSQP.

- Optim.jl não possui wrapper JuMP NLP completo — o proxy para Ipopt resulta em dados enganosos rotulados como "Optim". Considerar usar Manopt.jl ou documentar claramente a limitação.

- Timeout hardcoded em 300s (COCONUT) e 3600s (robusto) — inconsistência entre scripts para o mesmo benchmark.

- resultados_coconut.csv misto: pandas/Julia pandas lerá colunas incorretamente devido às aspas duplas nos valores antigos. Qualquer análise sobre este arquivo produzirá resultados incorretos sem limpeza prévia.

- Sem mecanismo de retry: problemas que falharam por timeout não são reexecutados com configurações diferentes.

- modelos_nao_encontrados.txt lista 12 IDs numéricos (1024, 1038, 1050...) sem extensão — possivelmente IDs da COCONUT não baixados. Necessita verificação.

# 4. Validação Científica

## 4.1 Fórmula do Gap de Otimalidade

O script implementa:

gap = abs(f_solver - f*) / max(1.0, abs(f*))

Análise matemática:

- Correta no caso geral (f* ≠ 0 e |f*| ≥ 1): produz o gap relativo padrão da literatura NLP.

- Subótima para |f*| < 1: o denominador é forçado para 1.0, o que transforma o gap em absoluto quando f* é pequeno. Por exemplo, f* = 0.001, f_solver = 0.002 → gap = 0.001 (não 1.0 relativo).

- Indefinida para f* = NaN (52 problemas sem referência): corretamente retorna NaN, sem mascarar ausência de dados.

Recomendação: Substituir o denominador por max(1e-8, abs(f*)) para consistência com a convenção do Performance Profiles (Dolan & Moré, 2002) e evitar a quebra semântica no caso |f*| < 1.

## 4.2 Comparabilidade Entre Solvers

| Critério | Ipopt | MadNLP | NLopt | UnoSolver | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problemas executados | 240 ✅ | 109 ⚠️ | 6 ❌ | 43 ⚠️ | Conjuntos díspares — comparação inválida |
| Mesmo conjunto de prob. | ✅ | Parcial | ❌ | ❌ | NLopt/Uno não cobrem os 240 |
| Timeout homogêneo (300s) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Consistente no script principal |
| max_iter homogêneo (5000) | ✅ | ✅ | N/A | N/A | NLopt/Uno têm critério de parada diferente |
| Iterações capturadas | ✅ (col) | ❌ | ❌ | ❌ | Assimetria nos CSVs |
| Gap calculado | 151/240 | Parcial | N/A | N/A | 52 prob. sem f* no gabarito |
| Optim ≡ Ipopt (proxy) | Duplicata | - | - | - | ⚠️ RISCO: Optim não é solver independente |

## 4.3 Normalização de Status dos Solvers

Os status retornados pelos solvers são normalizados via MathOptInterface (MOI). Situações detectadas:

IMPORTANTE: os 44 ERRO: LoadError NÃO são falhas de solver — são bugs de conversão JuMP. O tempo de 300s registrado para esses casos inflaciona artificialmente o tempo total do solver. A análise comparativa deve excluí-los ou tratá-los como categoria separada.

# 5. Próximos Passos para Finalizar o Trabalho

| # | Prior. | Tarefa | Ação Concreta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 🔴 CRÍTICA | Consolidar resultados_coconut.csv — eliminar duplicatas e normalizar esquema | Rodar script Python de consolidação (gerado neste rel.). Output: resultados_consolidado.csv |
| 2 | 🔴 CRÍTICA | Completar execução MadNLP — faltam ~131 problemas no arquivo dedicado | julia scripts_automacao/executar_coconut.jl MadNLP |
| 3 | 🔴 CRÍTICA | Completar execução NLopt — faltam 234 problemas (apenas 6 executados) | julia scripts_automacao/executar_coconut.jl NLopt (verificar algoritmo: LD_SLSQP) |
| 4 | 🔴 CRÍTICA | Completar execução UnoSolver — faltam 197 problemas | julia scripts_automacao/executar_coconut.jl UnoSolver |
| 5 | 🔴 CRÍTICA | Investigar e corrigir os 44 ERRO: LoadError (ex: camshape*, catmix*, chain*, ex8_3_*) | Testar models individualmente: include("modelo.jl"); set_optimizer(model, Ipopt.Optimizer) |
| 6 | 🟡 IMPORT. | Harmonizar esquema CSV entre todos os solvers (adicionar coluna Iteracoes em MadNLP/NLopt/Uno) | Modificar executar_coconut.jl para capturar MOI.get(model, MOI.BarrierIterations()) |
| 7 | 🟡 IMPORT. | Corrigir fórmula do gap: substituir max(1.0, abs(f*)) por max(1e-8, abs(f*)) | Editar função gap_otimalidade() em executar_coconut.jl + recalcular nos CSVs existentes |
| 8 | 🟡 IMPORT. | Rodar benchmark AMPL (116 modelos) com Ipopt e MadNLP via executar_experimentos.jl | julia scripts_automacao/executar_experimentos.jl Ipopt |
| 9 | 🟡 IMPORT. | Documentar limitação do Optim como proxy — excluir ou renomear para 'Ipopt (Optim API)' nos resultados | Editar executar_coconut.jl: SOLVER_NOME = "Optim→Ipopt" ou excluir do benchmark principal |
| 10 | 🟡 IMPORT. | Gerar tabela comparativa final por solver: taxa de convergência, tempo médio, gap médio, falhas | Script Julia/Python de análise sobre CSVs consolidados |
| 11 | 🟡 IMPORT. | Gerar Performance Profiles (Dolan & Moré) para tempo de CPU e gap de otimalidade | Usar BenchmarkProfiles.jl ou implementar em Python/matplotlib |
| 12 | 🟡 IMPORT. | Completar e verificar gabarito_solucoes.csv — 52 problemas sem f* (bearing, camshape400, etc.) | Buscar f* faltantes na COCONUT/GLOBALLib documentação ou marcar como 'unknown' |
| 13 | 🟢 OPC. | Gerar box plots de tempo de CPU por solver e histogramas de gap | Plots.jl ou Python matplotlib/seaborn sobre dados consolidados |
| 14 | 🟢 OPC. | Remover API key hardcoded em converter_ampl.py (risco de segurança) | Substituir por: os.environ.get('ANTHROPIC_API_KEY') — sem fallback hardcoded |
| 15 | 🟢 OPC. | Migrar @NLconstraint para @constraint com NonlinearExpr (JuMP ≥ v1.15) | Corrigiria os 44 LoadErrors. Requer reprocessamento dos 240 modelos GAMS. |
| 16 | 🟢 OPC. | Escrever relatório acadêmico final em LaTeX com tabelas e gráficos | Estrutura: Introdução, Metodologia, Problemas, Solvers, Resultados, Discussão, Conclusão |

# 6. Melhorias de Engenharia (Opcional)

## 6.1 Modularização do Pipeline Julia

Refatorar o pipeline em módulos reutilizáveis:

## 6.2 Uso de DrWatson.jl para Reprodutibilidade

DrWatson.jl é o padrão ouro para projetos científicos em Julia:

## 6.3 Performance Profiles (Dolan & Moré, 2002)

O método padrão de comparação de solvers NLP. Implementação sugerida:

## 6.4 Logs Estruturados

## 6.5 Paralelização

## 6.6 Exportação para LaTeX

## 6.7 Captura de Iterações por Solver

Cada solver expõe iterações via MOI de forma diferente:

| Solver | Como capturar iterações |
| --- | --- |
| Ipopt | MOI.get(model, MOI.BarrierIterations()) — implementado em resultados_Ipopt.csv |
| MadNLP | MOI.get(model, MOI.BarrierIterations()) — mesmo atributo, mas não sendo salvo atualmente |
| NLopt | NLopt não expõe contagem de iterações via MOI padrão — usar callback personalizado |
| UnoSolver | MOI.get(model, UnoSolver.NumberOfIterations()) — verificar documentação da versão instalada |

# 7. Resumo dos Resultados Atuais (Dados Disponíveis)

## 7.1 Ipopt — 240 Problemas COCONUT (Completo)

| Status | Contagem | % | Obs. |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCALLY_SOLVED | 176 | 73,3% | Convergência completa |
| ERRO: LoadError | 44 | 18,3% | Bug de conversão JuMP, não solver |
| ITERATION_LIMIT | 8 | 3,3% | Atingiu max_iter=5000 |
| LOCALLY_INFEASIBLE | 4 | 1,7% | Problema identificado como inviável |
| TIME_LIMIT | 3 | 1,3% | Atingiu 300s |
| ALMOST_LOCALLY_SOLVED | 2 | 0,8% | Precisão relaxada |
| OTHER_ERROR / NUMERICAL_ERROR | 3 | 1,3% | Erros diversos |
| TOTAL | 240 | 100% | Gap calculado: 151 prob. |

## 7.2 MadNLP — 109 Problemas (Arquivo Dedicado, Parcial)

| Status | Contagem | % | Obs. |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCALLY_SOLVED | 89 | 81,7% | Taxa superior ao Ipopt (73,3%) |
| ERRO: LoadError | 13 | 11,9% | Mesmo conjunto de bugs JuMP |
| ITERATION_LIMIT | 4 | 3,7% |  |
| LOCALLY_INFEASIBLE | 2 | 1,8% |  |
| SKIP (já executado) | 1 | 0,9% | Lógica de deduplicação |
| TOTAL (parcial) | 109 | 45,4% do total | Faltam ~131 problemas |

Observação crítica: A comparação direta Ipopt vs MadNLP ainda não é possível pois os conjuntos de problemas são diferentes. MadNLP (81,7% de convergência em 109 problemas) parece superior ao Ipopt (73,3% em 240), mas o subconjunto de 109 pode ser mais fácil. Completar MadNLP para todos os 240 problemas é a ação mais urgente.

Relatório gerado automaticamente por análise do diretório D:\Mestrado\Otimização\otimizacao em 22 de maio de 2026. Preservar todos os arquivos originais antes de qualquer ação de limpeza.